Root-Cause-Analyse (RCA)

Stoerung ASES-Schnittstelle zu SAP - Ticket CHG0137664

| Ticket | CHG0137664 - ASES Schnittstelle zu SAP |
| --- | --- |
| Klassifizierung | Major Incident / Produktionsausfall Schnittstelle |
| Betroffenes System | Produktivsystem wsiepepapp01 (WSIEPEPAPP01) |
| Stoerungsbeginn | 15.06.2026, ca. 19:45 Uhr (letzter Neustart Produktivsystem) |
| Erkannt / gemeldet | 17.06.2026, 07:59 Uhr (Ticketeroeffnung durch R. Fabian) |
| Ursache identifiziert | 17.06.2026, ca. 12:29 Uhr |
| Behoben / verifiziert | 17.06.2026, ca. 15:33 Uhr (Test KP2 positiv) |
| Status | BEHOBEN - Test KP2 positiv, Schnittstelle funktioniert wieder |
| Dokumentstatus | Entwurf zur Besprechung |
| Erstellt am | 17.06.2026 |

# 1. Management Summary

Die produktive Schnittstelle des Arbeitszeitsystems ASES (ATOSS) zum SAP-Umfeld war ausgefallen. Als Ursache wurde identifiziert, dass am Produktivsystem (wsiepepapp01) die WSDL-Schnittstellen-Dateien versehentlich ausgetauscht wurden - vermutlich im Zuge von Vorbereitungstaetigkeiten fuer die SWIFT-UAT, die eigentlich am Testsystem (WSIEPEPAPPT02) haetten erfolgen sollen. Wirksam wurde der Fehler mit dem Neustart des Produktivsystems am 15.06.2026 um ca. 19:45 Uhr, weil die Dienste dabei die falschen WSDL-Files neu eingelesen haben. Nach Ruecktausch der WSDL-Files, Stoppen der Services in korrekter Reihenfolge und einem vollstaendigen Server-Neustart wurde die Schnittstelle wiederhergestellt. Der abschliessende Test (KP2) am 17.06.2026 um ca. 15:33 Uhr war positiv - die Schnittstelle funktioniert wieder. Die Stoerung gilt damit als behoben.

# 2. Betroffene Systeme und Begriffe

ASES (ATOSS) - Arbeitszeiterfassungssystem; Schnittstelle zu SAP.

wsiepepapp01 (WSIEPEPAPP01) - Produktivsystem (Applikationsserver der Schnittstelle).

WSIEPEPAPPT02 - Testsystem.

KP2 - ATOSS-Testsystem (Verifikationstest); Batch-User: ASES_BATCH.

PP2 - Produktivsystem; Batch-User: ALE-BATCHHR.

WSDL-Files - Web-Service-Definitionsdateien, die die Schnittstelle konfigurieren (u.a. atosss_*).

SWIFT-UAT - User-Acceptance-Test, in dessen Vorbereitung der Dateiaustausch erfolgte.

ASES-Dienste - Applikationsdienste, die die WSDL-Files beim Start einlesen; Stopp/Start in definierter Reihenfolge erforderlich.

# 3. Auswirkung (Impact)

Ausfall der produktiven ASES-Schnittstelle zu SAP von 15.06.2026 ca. 19:45 bis zur Wiederherstellung am 17.06.2026 ca. 15:33.

Buchungszeiten der Mitarbeiter wurden waehrend des Ausfalls nicht an SAP uebertragen (keine Zeitdaten in SAP).

Datenkonsistenz: Im Ausfallzeitraum in ASES durchgefuehrte Aenderungen/Loeschungen wurden zunaechst nicht nach SAP nachgezogen - konkret war ein am 15.06. in ASES geloeschter Krankenstand in SAP weiterhin vorhanden. Nach Wiederherstellung der Schnittstelle ist der Datenfluss wieder gegeben (etwaige Restabweichungen aus dem Ausfallzeitraum sind zu kontrollieren).

Dringender Handlungsbedarf seitens ASES-Support / Filialnetz (Prioritaet Hoch).

# 4. Zeitlicher Ablauf

| Zeitpunkt | Ereignis |
| --- | --- |
| vor 15.06. | WSDL-Files (atosss_*) werden am Produktivsystem wsiepepapp01 ausgetauscht - vermutlich im Zuge der SWIFT-UAT-Vorbereitung (sollte am Testsystem erfolgen). |
| 15.06. ~19:45 | Neustart des Produktivsystems; die ASES-Dienste lesen die falschen WSDL-Files ein. Schnittstelle steht seither. |
| 17.06. 07:59 | Ticket CHG0137664 wird durch R. Fabian (ASES Support) eroeffnet. |
| 17.06. 08:09 | Weiterleitung an N. Nedic / L. Gutleder. |
| 17.06. 09:08 | L. Gutleder: Produktivsystem steht exakt seit Neustart 15.06. ~19:45. |
| 17.06. 09:23 | L. Gutleder stellt Hypothese: WSDL-Files am Prod versehentlich fuer SWIFT-UAT ausgetauscht (wsiepepapp01 = Prod, WSIEPEPAPPT02 = Test). |
| 17.06. 11:36 | M. Pfeifer: WSDL-Files am Produktivsystem zurueckgetauscht, ASES-Dienste neu gestartet. |
| 17.06. 11:48 | L. Gutleder: Bitte um Test, ob die Verbindung zu SAP wieder funktioniert. |
| 17.06. 11:54 | R. Fabian: Gehen die Buchungszeiten der MA schon durch? |
| 17.06. 12:21 | L. Gutleder: Nein, es liegen keine Zeitdaten vor. |
| 17.06. 12:22 | L. Gutleder: Test am Produktivsystem negativ; bittet um die zurueckgetauschten/zuvor abgelegten WSDL-Files. |
| 17.06. 12:25 | M. Pfeifer: die atosss_* waren die neuen Files, die jetzt nicht mehr eingespielt sind. |
| 17.06. 12:27 | R. Fabian: Funktioniert weiterhin nicht - unveraendert. |
| 17.06. 12:29 | M. Pfeifer kuendigt Server-Neustart an (Verdacht: etwas haengt im Cache). L. Gutleder: Ursache identifiziert; Copy-Files wie zuvor benennen, Restart-Script ausfuehren bzw. Server neu starten. |
| 17.06. 12:30 | ASES Support: vor dem Neustart die Services in der richtigen Reihenfolge stoppen. |
| 17.06. 12:33 | M. Pfeifer: Server wurde neu gestartet, Dienste laufen - bitte testen. |
| 17.06. 12:39 | R. Fabian: Bitte Buchungszeiten kontrollieren, ob diese nun ankommen. |
| 17.06. ~15:23 | R. Fabian: Der am 15.06. in ASES geloeschte Krankenstand geht nicht durch und ist in SAP weiterhin vorhanden (Datenkonsistenz-Problem aus dem Ausfallzeitraum). |
| 17.06. ~15:33 | Update: Test KP2 positiv - alles funktioniert. Schnittstelle wiederhergestellt, Stoerung behoben. |

# 5. Ursachenanalyse (Root Cause)

Grundursache: Am Produktivsystem wsiepepapp01 wurden die WSDL-Schnittstellen-Dateien (atosss_*) durch neue Versionen ersetzt, die fuer die SWIFT-UAT vorgesehen waren. Dadurch war die ASES-SAP-Schnittstelle falsch konfiguriert. Der Fehler wurde mit dem Neustart am 15.06. ~19:45 wirksam, da erst dabei die falschen WSDL-Files von den Diensten geladen wurden (latente Fehlkonfiguration -> Ausfall beim naechsten Service-Start).

## 5-Why-Analyse

Warum 1: Die ASES-SAP-Schnittstelle am Produktivsystem fiel aus -> die Dienste arbeiteten mit falschen WSDL-Files.

Warum 2: Die WSDL-Files am Produktivsystem wurden gegen UAT-/Testversionen ausgetauscht.

Warum 3: Die UAT-Vorbereitung erfolgte am Produktiv- statt am Testsystem - die sehr aehnlichen Hostnamen (wsiepepapp01 vs. WSIEPEPAPPT02) wurden verwechselt.

Warum 4: Es fehlte eine eindeutige Trennung/Kennzeichnung von Prod und Test sowie eine Freigabe-/Kontrollinstanz (Vier-Augen-Prinzip) fuer die Aenderung.

Warum 5: Es bestehen keine ausreichenden Schutzmechanismen (Zugriffstrennung, Namenskonventionen, versionierte Backups, Change-Kontrolle) fuer Schnittstellenkonfigurationen am Produktivsystem.

Zusaetzlicher Aspekt der Wiederherstellung: Nach dem WSDL-Ruecktausch funktionierte die Schnittstelle zunaechst nicht; erst ein Stoppen der Services in korrekter Reihenfolge mit anschliessendem vollstaendigem Server-Neustart (Verdacht auf gecachte Inhalte) stellte die Funktion wieder her (Bestaetigung durch positiven KP2-Test).

Folgeproblem Datenkonsistenz: Da die Schnittstelle im Ausfallzeitraum keine Daten uebertrug, wurden in ASES vorgenommene Aenderungen/Loeschungen (z.B. Krankenstand 15.06.) nicht an SAP weitergegeben. Solche Aenderungen werden nach Wiederherstellung nicht zwingend rueckwirkend nachgezogen und sind zu kontrollieren/nachzubearbeiten.

# 6. Erkennung (Detection)

Die Stoerung wurde nicht durch ein aktives Monitoring der Schnittstelle erkannt, sondern erst rund 36 Stunden spaeter durch den ASES-Support gemeldet (Ticket 17.06. 07:59).

Die zeitliche Korrelation 'Ausfall exakt seit Neustart 15.06. 19:45' lieferte den entscheidenden Hinweis auf die Ursache.

Das Datenkonsistenz-Problem (geloeschter Krankenstand weiterhin in SAP) wurde erst bei der fachlichen Nachkontrolle durch den ASES-Support sichtbar.

# 7. Behebung (Resolution)

Ruecktausch der WSDL-Files am Produktivsystem auf den urspruenglichen Stand; korrekte Benennung der Copy-Files wie vor der Aenderung.

Stoppen der ASES-Services in der richtigen Reihenfolge und anschliessend vollstaendiger Server-Neustart (Verdacht auf Cache-Inhalt).

Verifikation: Test am Testsystem KP2 positiv - die Schnittstelle funktioniert wieder; Stoerung behoben.

Nacharbeit/Kontrolle: Im Ausfallzeitraum in ASES geaenderte/geloeschte Datensaetze (Buchungen, Krankenstaende) gegen SAP pruefen und ggf. korrigieren.

# 8. Beguenstigende Faktoren

Sehr aehnliche Hostnamen von Prod- und Testsystem (Verwechslungsgefahr).

Parallele UAT-Aktivitaet (SWIFT) mit Aenderungen an denselben Dateitypen (WSDL).

Aenderung an Produktivkonfiguration ohne dokumentierte Freigabe / Vier-Augen-Prinzip.

Latenz: Fehler wurde erst beim naechsten Neustart wirksam und dadurch nicht unmittelbar bemerkt.

Fehlendes/unzureichendes Schnittstellen-Monitoring mit Alarmierung.

Keine automatische Nachsynchronisation von Aenderungen aus einem Ausfallzeitraum (manuelle Nacharbeit notwendig).

# 9. Massnahmen (Vorschlaege)

| Horizont | Massnahme | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Sofort | WSDL-Files zuruecktauschen, Services in korrekter Reihenfolge stoppen, Server neu starten, Funktionstest verifizieren (KP2-Test positiv). | M. Pfeifer / L. Gutleder | erledigt |
| Sofort | Datenabgleich ASES<->SAP fuer den Ausfallzeitraum; geaenderte/geloeschte Saetze (z.B. Krankenstand 15.06.) kontrollieren und ggf. nachziehen. | ASES Support / L. Gutleder | in Arbeit |
| Kurzfristig | Versionierte, schreibgeschuetzte Backups der produktiven WSDL-Files; eindeutige Namenskonvention Prod/Test. | tbd | offen |
| Kurzfristig | Eindeutige Kennzeichnung/Trennung Prod- vs. Testsystem (Hostnamen, Hinweis-Banner, Zugriffsrechte). | tbd | offen |
| Kurzfristig | Dokumentierte Start-/Stopp-Reihenfolge der ASES-Services (Runbook). | tbd | offen |
| Mittelfristig | Change-/Freigabeprozess mit Vier-Augen-Prinzip fuer Aenderungen an Produktiv-Schnittstellen. | tbd | offen |
| Mittelfristig | Aktives Monitoring der ASES-SAP-Schnittstelle inkl. Alarmierung bei Ausfall. | tbd | offen |
| Mittelfristig | Isolierte/abgesicherte UAT-Umgebung, damit Testaenderungen Prod nicht erreichen koennen. | tbd | offen |
| Mittelfristig | Mechanismus/Prozess zur Nachsynchronisation oder Erkennung von Datenluecken aus Ausfallzeitraeumen. | tbd | offen |

# 10. Offene Punkte fuer das Review-Meeting

Geplant: 30 Minuten, 5 Teilnehmer. Terminkoordination: C. Janak.

Bestaetigung des genauen Ablaufs: Wer hat wann welche WSDL-Files am Prod ausgetauscht und warum?

Datenkonsistenz: Sind alle Aenderungen/Loeschungen aus dem Ausfallzeitraum (z.B. Krankenstand 15.06.) in SAP korrekt? Welche Nacharbeit ist noch offen?

Festlegung verbindlicher Owner und Termine fuer die Massnahmen aus Kapitel 9.

Entscheidung zu Monitoring/Alarmierung der Schnittstelle.

Entscheidung zu Change-/Freigabeprozess und Prod/Test-Trennung.

## Vorschlag Agenda (30 min)

00-05: Zusammenfassung Vorfall und Impact

05-15: Ursache und Ablauf (Timeline, 5-Why)

15-23: Massnahmen, Owner und Termine festlegen

23-28: Datenkonsistenz / Nacharbeit klaeren

28-30: Naechste Schritte und Verantwortlichkeiten

# 11. Lessons Learned / Erkenntnisse

Die Batch-User unterscheiden sich je System: auf dem Testsystem KP2 ist der User ASES_BATCH eingerichtet, auf dem Produktivsystem PP2 der User ALE-BATCHHR. Diese Unterscheidung ist bei Konfiguration, Datentausch und Fehlersuche zu beachten, damit Test- und Produktiveinstellungen nicht vermischt werden.